หน่วยงาน	สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ (สง.ปรมน.ทอ.)

(สำเนา)

ชื่อโครงการ	การจัดทำข้อมูลการประสานภารกิจด้านความมั่นคงบน Website ของ สง.ปรมน.ทอ.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะ จนท.พัฒนาและผลิตนวัตกรรม สง.ปรมน.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๕ แต่งตั้งโดยคณะทำงานการจัดการความรู้ของ สง.ปรมน.ทอ.

ระยะเวลาดำเนินการ	๒๗ ธ.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕

๑.  หลักการและเหตุผล

สง.ปรมน.ทอ.ได้รับมอบภารกิจจาก ทอ.ให้ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับ
การพัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน.และมีวิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานหลักของกองทัพอากาศในการประสานและขับเคลื่อนงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๐

โดยที่ กอ.รมน.มีหน้าที่และอำนาจภายใต้ พรบ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗ ดังนี้

๑.  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

๒.  อำนวยการในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น

๓.  อำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ ๒ ในการนี้ คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ กอ.รมน.มีอำนาจ
ในการกำกับการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดด้วยก็ได้

๔.  เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ สง.ปรมน.ทอ.ได้เริ่มติดต่อประสานภารกิจกับ กอ.รมน.จังหวัดต่าง ๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และมีข้อมูลสำคัญ ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการประสานภารกิจด้านความมั่นคง

คณะ จนท.พัฒนาและผลิตนวัตกรรม สง.ปรมน.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๕ จึงเห็นความสำคัญ
ในการจัดการข้อมูลดังกล่าว จึงพิจารณาให้มีการจัดทำข้อมูลการประสานภารกิจด้านความมั่นคงบน Website ของ สง.ปรมน.ทอ.ขึ้น

๒.	วัตถุประสงค์

๒.๑  เพื่อเป็นการจัดการความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการประสานภารกิจด้านความมั่นคงให้เป็นระบบ

๒.๒  เพื่อให้ข้าราชการ สง.ปรมน.ทอ.สามารถศึกษาและวางแผนจากข้อมูลการประสานภารกิจด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓  เพื่อให้ข้าราชการ ทอ.สามารถศึกษางานของ สง.ปรมน.ทอ.และนำไปใช้บูรณาการงานด้านความมั่นคง
ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของตนเอง

๓.	เป้าหมาย

จัดทำข้อมูลการประสานภารกิจด้านความมั่นคงบน Website ของ สง.ปรมน.ทอ.เสร็จเรียบร้อย
ตามระยะเวลาที่กำหนด

๔.  วิธีดำเนินการ ...

๔.	วิธีดำเนินการ

๔.๑  แต่งตั้งคณะ จนท.พัฒนาและผลิตนวัตกรรม สง.ปรมน.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๕

๔.๒  รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน.จังหวัด

๔.๓  ศึกษาขั้นตอนการนำข้อมูลลง Website ของ สง.ปรมน.ทอ.และชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง

๔.๔  แบ่งมอบงานให้ผู้รับผิดชอบ

๔.๕  นำข้อมูลลง Website ของ สง.ปรมน.ทอ.

๔.๖  ทดลองการใช้งาน

๔.๗  ประเมินผลการใช้งานและปรับปรุงรูปแบบการใช้งานให้เหมาะสม

๔.๘  จัดเก็บองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรม

๔.๙  สรุปผลการดำเนินงาน

๕.	ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ ๒๗ ธ.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๕ โดยมีแผนดำเนินงานดังนี้

แผนดำเนินงาน

| ลำดับ | กิจกรรม | ปี พ.ศ. | ปี พ.ศ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑ | แต่งตั้งคณะ จนท.พัฒนาและผลิตนวัตกรรม สง.ปรมน.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการประสานภารกิจ ด้านความมั่นคงกับ กอ.รมน.จังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ศึกษาขั้นตอนการนำข้อมูลลง Website ของ สง.ปรมน.ทอ. และชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | แบ่งมอบงานให้ผู้รับผิดชอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | นำข้อมูลลง Website ของ สง.ปรมน.ทอ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | ทดลองการใช้งาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ลำดับ ๗

| ลำดับ | กิจกรรม | ปี พ.ศ. | ปี พ.ศ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๗ | ประเมินผลการใช้งานและปรับปรุงรูปแบบการใช้งานให้เหมาะสม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | จัดเก็บองค์ความรู้ ในการพัฒนานวัตกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | สรุปผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖.	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

คณะ จนท.พัฒนาและผลิตนวัตกรรม สง.ปรมน.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๕

๗.	งบประมาณการดำเนินการ

ไม่มี

๘. 	หน่วยรับผิดชอบโครงการ

คณะ จนท.พัฒนาและผลิตนวัตกรรม สง.ปรมน.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๖๕

๙.	การประเมินโครงการ

สง.ปรมน.ทอ.มีข้อมูลการประสานภารกิจด้านความมั่นคงที่เป็นระบบ สะดวก ค้นหาง่าย บน Website ของ สง.ปรมน.ทอ.

๑๐.		ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑  สามารถจัดการความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการประสานภารกิจด้านความมั่นคงให้เป็นระบบ

๑๐.๒  ข้าราชการ สง.ปรมน.ทอ.ที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลการประสานภารกิจด้านความมั่นคงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐.๓  ข้าราชการ ทอ.สามารถนำความรู้ด้านความมั่นคงไปใช้ให้เกิดประโยชน์

(ลงชื่อ) น.อ.	ผู้เสนอโครงการ

(นีลโสภณ  คำบุศย์)

รอง ผอ.สปม.สง.ปรมน.ทอ.

หน.คณะ จนท.พัฒนาและผลิตนวัตกรรม สง.ปรมน.ทอ.

ประจำปีงบประมาณ ๖๕

ธ.ค.๖๔

(ลงชื พล.อ.ต.	ผู้อนุมัติโครงการ

(จักรินทร์  จันทร์กลั่น)

ผอ.สปม.สง.ปรมน.ทอ.

หัวหน้าคณะทำงานการจัดการความรู้ของ สง.ปรมน.ทอ.

ธ.ค.๖๔